| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 09.01.2017 |  | № 5 |

Об  утверждении  программы                                                                                                      «Комплексное  развитие  систем  коммунальной                                                                      инфраструктуры муниципального   образования                                                                                  Северное сельское поселение на 2017-2020 годы»

В целях развития и модернизации коммунальных систем Северного сельского поселения   и в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Северного сельского поселения на 2017-2020  годы.

2.   Контроль исполнения настоящего постановления  возложить на специалиста 1

категории Сазонову Г.Б..

Глава Северного сельского поселения        	                        	А.С. Баймукашев

Сазонова Гелена Борисовна

89016070738

severnoe@sibmail.com

|  | Утверждена Постановлением Главы Северного сельского поселения от « 09 » января 2017 № 5 |
| --- | --- |

Целевая программа

"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Северного сельского поселения на 2017-2020 годы"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | - целевая Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Северного сельского поселения на 2017-2020 годы" |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | -Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», |
| Заказчик Программы | -Администрация Северного сельского поселения |
| Разработчик Программы | -специалист 1 категории Администрации Северного сельского поселения |
| Цель и задачи Программы | -развитие и модернизация коммунальных систем; -качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов; -рациональное использование водных ресурсов и энергосбережение; -обеспечение надежности работы действующих объектов коммунального хозяйства Северного сельского поселения. |

| Сроки реализации Программы | -2017-2020 годы. |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; -повышение качества предоставления коммунальных услуг; - улучшение экологической ситуации; -снижение себестоимости производства, транспортировки услуг |
| Исполнители Программы | -администрация Северного сельского поселения |
| Источники финансирования | Средства бюджета Северного сельского поселения |

ВВЕДЕНИЕ

Целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Северного сельского поселения на 2017-2020 годы" (далее – Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Программа разработана и утверждена с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, повышения надежности и эффективности работы систем жилищно-коммунального хозяйства Северного сельского поселения и включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования работы коммунальных систем жизнеобеспечения, качество коммунальных услуг для населения.

В связи с тем, что на сегодняшний день в бюджете Северного сельского поселения не достаточно средств и нет дополнительных источников дохода, основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2020 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем.

В числе основных целей разработки настоящей Программы следует, в первую очередь, отметить следующие:

-   модернизация и развитие коммунальных систем на территории Северного сельского поселения;

-   повышение качества и надежности, оказываемых потребителям коммунальных услуг;

- энергосбережение и рациональное использование ресурсов.

Реализация мероприятий по основным направлениям предлагаемой Программы позволит решить такие приоритетные задачи развития коммунальной сферы муниципального образования, как обновление материальной базы субъектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и эффективности их функционирования, а также позволит четко обозначить направления структурных преобразований данной сферы экономики и улучшить экологическую обстановку на территории Северного сельского поселения.

При разработке перечня программных мероприятий за основу были приняты предложения Главы Северного сельского поселения,  руководителей МУП «Комфорт».

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса является одним из условий жизнеобеспечения Северного сельского поселения.

За последние годы жилищно-коммунальная сфера Российской Федерации в связи с проводимыми реформами претерпела существенные преобразования, при этом изменения произошли и в сфере жилищно-коммунального комплекса Северного сельского поселения.

Информация о численности населения и площади жилищного фонда Северного сельского поселения представлены в таблице 1:

По состоянию на 01.01.2015 г.                                                                                 Таблица1

| № | Населённый пункт | Число жителей | Жилая площадь | Муниципальный жилой фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | с. Монастырка с. Федораевка д. Михайловка | 583 123 2 | 12506,2 2748,8 379,1 | 734,8 416,4 0 |
| 3 | с. Гусево д. Дегтяревка д. Жарковка д. Балашовка | 490 75 40 3 | 13415,9 1546,9 1754,9 273,3 | 1704,9 317,3 - - |
| 4 | с. Новоильинка д. Подоба | 308 116 | 8832,7 2573,8 | 960,5 473,0 |
| 5 | ИТОГО: | 1741 | 44031,6 | 4606,90 |

В сфере жилищно-коммунального комплекса Шегарского  района полномочия сосредоточены на уровне сельских поселений района.

Недостаточное финансирование жилищно-коммунального комплекса привело к резкому увеличению износа основных фондов. Средний уровень износа инженерных коммуникаций по поселению составляет более 90% и характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Информация об инженерных сетях Северного сельского поселения представлена в таблице 2.

Таблица2

Инженерные сети Северного сельского поселения

| Водопроводные сети | Протяженность, км | в т.ч. ветхие |
| --- | --- | --- |
|  |  | км | % |
| с. Монастырка | 10,34 | 10,34 |  |
| с. Федораевка | 2,31 | 2,31 |  |
| с. Гусево | 10,9 | 10,9 |  |
| д. Дегтярёвка | 2,1 | 2,1 |  |
| д. Жарковка | 2,5 | 2,5 |  |
| с. Новоильинка | 7,456 | 7,456 |  |
| д. Подоба | 1,8 | 1,8 |  |
| Итого: | 37,406 | 37,406 | >90 |

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", для населения тарифы утверждаются Советами городских и сельских поселений района индивидуально для каждого поселения.

С 1 января 2006 года уровень оплаты населением за предоставленные коммунальные услуги был доведен до 100% по каждому виду услуг от экономически обоснованных затрат.

Питьевой водой в Северном сельском поселении обеспечено все население. В                         с. Монастырка, с. Федораевка, с. Гусево, д. Дегтярёвка, д. Жарковка, с. Новоильинка,                        д. Подоба  функционирует система питьевого водоснабжения, которая, обслуживается МУП «Комфорт». Централизованным водоснабжением пользуется часть жителей Северного поселения, остальное население забор воды производит из уличных водоразборных колонок,                              д. Балашовка – из колодцев и общественной скважины, д. Михайловка – из домашних скважин.

Общая протяженность водопроводных сетей в поселении составляет 37,406 км. Имеющиеся водопроводные сети не удовлетворяют полную потребность в хозяйственном водоснабжении по качеству и количеству воды.

Электроснабжение населенных пунктов поселения ведется от централизованной сети электроснабжения. Электроэнергию население получает от ПАО «Томскэнергосбыт».  Северное сельское поселение находится в 60 км от районного центра с мая по август  в выходные дни численность населения в среднем увеличивается на 0,5 тыс. человек  и учитывая, складывающуюся динамику насыщения населения электроприборами, а также практику использования электрической энергии на нужды отопления необходима реконструкция ТП (перераспределение мощностей по потребителям), замена линий 1,4 км.

Теплоэнергетическое хозяйство Северного сельского поселения     включает в себя  2 котельные, имеющих 4 котла, работающих на угле и 0,3 км тепловых сетей в 2-х трубном исполнении, и обслуживает здания СОШ.

ТБО в Северном сельском поселении размещаются   на трех площадках временного хранения площадью: Монастырская – 2 га, Гусевская – 1 га, Новоильинская – 0,8 га. Возникающие время от времени  места захламления регулярно  убираются силами сельского поселения.

II. Основные цели и задачи Программы, срок ее реализации

Основной целью программы является создание условий для приведения инженерной инфраструктуры района в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания и улучшение экологической обстановки.

Программа направлена на снижение уровня износа инженерной инфраструктуры, повышение качества предоставления коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников, улучшение экологической ситуации.

Срок реализации программы: 2017-2020 годы.

III. Перечень программных мероприятий

Программа включает в себя  ряд мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Мероприятия Программы и затраты на их реализацию приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета поселения, бюджета Шегарского района, областного бюджета.

V. Механизм реализации Программы

Текущее управление Программой осуществляется координатором и Главой поселения.

Механизм реализации Программы базируется на принципе достижения целей Программы, за счет выполнения вошедших в нее мероприятий.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

-снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

-повысить качество предоставления коммунальных услуг;

-улучшить экологическую ситуацию;

-повысить надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения;

-повысить     эффективность     коммунального     обслуживания населения

Приложение №1

Мероприятия

программы Комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Северного сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Планируемые работы | Кол-во/ мощность | Стоимость тыс. рублей | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1 | с. Монастырка | Восстановление резервной скважины | 1 | 80,0 | 2017-2018 |
|  |  | Обустройство павильона на водонапорной башне Подведение воды в квартиры | 1 | 100,0 | 2017 |
|  |  | Замена водопроводных сетей. | 100% |  | 2017-2018 |
|  |  | Установка очистных сооружений по программе «Чистая вода» |  |  | 2018 |
| 2 | с. Гусево | Замена водопроводных сетей. | 70% |  | 2017-2018 |
|  |  | Установка очистных сооружений по программе «Чистая вода» |  |  | 2018 |
|  |  | Реконструкция разводки водопроводной сети водонапорной башни ул. Рабочая | d 50 мм 70 м | 45,2 | 2017 |
|  |  | Реконструкция водопроводных труб на водонапорной башне установка автоматики |  |  | 2017 |
| 3 | с. Новоильинка | ул. Новая водонапорная башня (центральная) Установка очистных сооружений по программе «Чистая вода» | 1 |  | 2019 |
|  |  | водонапорная башня по ул. Зеленая установка водонапорной башни Рожневского | 1 | 80 | 2017 |
| 4 | с. Федораевка | Установка очистных сооружений по программе «Чистая вода». |  |  | 2019 |
| 5 | д. Жарковка | Утепление покраска башни ремонт павильона | 1 | 60 | 2017 |
|  |  | Установка очистных сооружений по программе «Чистая вода». |  |  | 2020 |
| 6 | д. Дегтярёвка | Уменьшение протяженности водопроводных сетей | 300м |  | 2017 |
|  |  | Установка очистных сооружений по программе «Чистая вода». |  |  | 2020 |
| 7 | д. Подоба | Установка очистных сооружений по программе «Чистая вода». |  |  | 2020 |
| Уличное освещение |
| 8 | с. Монастырка | Увеличение количества фонарей по ул. Школьная, Зелёная, | 2 фонаря | 29,0 | 2017 |
|  |  | Реконструкция уличного освещения. Установка по улице Советская уличных светильников на солнечных (фото) батареях. | 14 фонарей | 210,0 | 2018 |
| 9 | с. Гусево | Реконструкция уличного освещения. Установка по улице Рабочая уличных светильников на солнечных (фото) батареях. | 7 фонарей | 105,0 | 2018 |
|  |  | Установка по улице Гагарина (здание школы и клуба) уличных светильников на солнечных (фото) батареях. | 2 фонарей | 30,0 | 2018 |
| 10 | с. Новоильинка | Реконструкция уличного освещения. Установка по улице Новая уличных светильников на солнечных (фото) батареях. | 4 фонаря | 60,0 | 2018 |
| 11 | д. Подоба, | Завершение установки автоматической системы регулирования освещения по ул. Новая | 2 фонарь | 32,8 | 2017 |